UMOWA nr        /ZPU/2015
W dniu           .2015r., pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim - Starostwem Powiatowym w Piasecznie,   05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, NIP 123-12-68-996 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez Zarząd, w imieniu którego działają: 

1).......................................................
2).......................................................
a firmą:
opcja 1 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Panem/Panią …………………….., zam. ..........................................., legitymującym się dowodem osobistym seria i numer ............., wydanym przez ..................., posiadającym NIP ........... , PESEL ..........., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .................., z siedzibą w ...................... przy ul ………. 
zwanym dalej “Wykonawcą”    
opcja 2 w przypadku spółek prawa handlowego

…………..……….. z siedzibą w ……… przy ul ………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………….,  NIP…….., REGON……….,  reprezentowaną przez:  …........ 

zwanym dalej „Wykonawcą”,
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na rozbiórce budynku Starostwa Powiatowego wraz z ceglanym murem wokół obiektu, zlokalizowanych na terenie działki przy ulicy Czajewicza w Piasecznie, zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem. 

§ 2
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) udostępnienie Wykonawcy terenu prac w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy, 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przystąpienia do odbioru końcowego w terminie do 4 dni od dnia potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,

4) dokonanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami w § 5.
§ 3
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem wyszczególnionym w §1 z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiOR, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi  przepisami prawa i normami. 

2) oznaczenie terenu budowy i konserwacja urządzeń zabezpieczających,

3) przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych dokumentów,

4) utrzymanie terenu robót w porządku i czystości oraz uprzątnięcie terenu robót po zakończeniu prac,

5) ubezpieczenie na własny koszt wykonania przedmiotu umowy od wszelkiej odpowiedzialności i posiadanie aktualnej polisy OC przez cały okres realizacji zamówienia, w kwocie nie niższej niż wartość przedmiotu umowy,

6) ponoszenie kosztów związanych z uzyskaniem dokumentów o których mowa w § 3 ust. 4.
§ 4
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy: 


-termin rozpoczęcia: do 3 dni od dnia podpisania umowy.


-termin zakończenia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Osoby odpowiedzialne za realizację  przedmiotu umowy:


- ze strony Zamawiającego:………………………………………….

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………...
§ 5
1. Za prace objęte niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę: …………………


PLN brutto (słownie: ……… złotych) w tym należny podatek VAT.

2. Płatność nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru wykonanych przez Wykonawcę całości robót po pisemnym potwierdzeniu zakresu rzeczowego i finansowego ich wykonania.

3. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury  Zamawiającemu.

4. W przypadku przerwania wykonywania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.
§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania.

2. Od chwili udostępnienia terenu prac do  momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z prowadzonymi pracami na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 7
1. Komisyjny końcowy odbiór robót, o którym mowa w § 5 pkt 2 zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 4 dni od daty zgłoszenia gotowości wykonanych robót przez Wykonawcę.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, zachowując prawo do kary umownej o której mowa w § 8 ust. 3,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu  umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, a Wykonawca w obu przypadkach zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 5 ust.1.

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy (Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 5 ust.1 lub też może dokonać odbioru przedmiotu umowy po odpowiednim obniżeniu wynagrodzenia o którym mowa w  § 5 ust 1.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót.
§ 8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust 1.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót.

4. Kara wymieniona w ust. 3 zostanie potrącona z wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1.

5. Jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy przekroczy 30 dni Zamawiający może od umowy odstąpić, zachowując prawo do kary umownej określonej w ust.1. Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 4 umowy (termin końcowy prawa odstąpienia od umowy na skutek opóźnienia w wykonaniu robót). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza wartości określone w zastrzeżonej karze umownej.

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach bez konieczności płacenia kary o której mowa w ust.  2.
§ 9
1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i/lub powierzyć poprawienie albo dalsze wykonanie robót innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy. Zamawiający może też żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1, która to kwota zostanie potrącona z wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.


ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:
3

