Część  VI

UMOWA NR   …...............

W dniu .................... 2014 r. w Piasecznie, pomiędzy:

Spółką Infrastrukturalną Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o., Wilcza Góra, ul. Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola, NIP ……………….., KRS …………………., zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

1).......................................................

2).......................................................

a firmą:

opcja 1 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Panem/Panią …………………….., zam. ..........................................., legitymującym się dowodem osobistym seria i numer ............., wydanym przez ..................., posiadającym NIP ........... , PESEL ..........., prowadzącym działaność gospodarczą pod nazwą .................., z siedzibą w ...................... przy ul ………wpisanym do ewidencji działanosci gospodarczej, prowadzonej przez ................................, pod numerem............., Zwanym dalej “Wykonawcą”

opcja 2 w przypadku spółek prawa handlowego

…………..……….. z siedzibą w ……… przy ul ………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………….,  NIP…….., REGON………, kapitał zakładowy ……………… PLN (dotyczy sp. z o. o. i S.A.),  reprezentowaną przez:  …........

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej w Zalesiu Górnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Pionierów z ul. Wiekowej Sosny,                               gm. Piaseczno”, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści:

§1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlanego i budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej                     ul. Pionierów z ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu - w dalszej części zwanej Projektem, oraz wykonania robót budowlanych w w/w zakresie - w dalszej części umowy zwanych Robotami. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określa Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

2. Projekt musi zawierać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część Projektu.

§2

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe (w tym podatek VAT) w wysokości: …............. zł brutto
 (słownie złotych: ….......................................................................)

2. W ramach wynagrodzenia określonego w ust.1 Wykonawca wykona wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obsługę geodezyjną, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót itp.

3. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po dokonaniu odbioru protokolarnego przez Zamawiającego. Faktura za wykonane prace będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru (faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu protokolarnego odbioru).

4. Za termin zapłaty faktury uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu środków przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Ceny wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy.

6. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu mu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń podwykonawców potwierdzających zapłatę wszelkich należności w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6, zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

8.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. W takim przypadku wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia ulega obniżeniu o wartość wypłaconą podwykonawcom.

9.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po wyrażeniu zgody  przez zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust.11, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.

13. Zapłata należnego Podwykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego zasadności tej płatności przedstawionej przez Podwykonawcę.

§3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Projektu zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Część III SIWZ oraz z zasadami zawartymi w Warunkach ogólnych umowy o prace projektowe (Część V SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wykonany Projekt przed rozpoczęciem czynności pozwalających na dokonanie zgłoszenia robót budowlanych. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Projektu Zamawiającemu nie zgłosi on żadnych uwag, Wykonawca może uznać, że Projekt został zaakceptowany.

3. Projekt wykonany na podstawie niniejszej umowy stanowi własność Zamawiającego.

4. Wraz z odbiorem Projektu Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający przejmuje wszelkie autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w SIWZ (część I-VI) oraz zasadami sztuki budowlanej, w terminie:

etap I – wykonanie dokumentacji – od dnia podpisania umowy do 30 lipca 2014 r.

etap II – realizacja robót – do dnia 31 sierpnia 2014r.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru wykonanego zamówienia przed określonym w ust. 1 terminem, po uprzednim zgłoszeniu wykonania zadania przez Wykonawcę.

§5

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosi kaucję gwarancyjną w wysokości 10% wartości umowy brutto tj. kwotę:  zł (słownie złotych:...............................................................................)

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, określone są w Części IV SIWZ.

§6

1. Okres rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi 3 lata i liczy się od daty odbioru Zamówienia.

2. Warunki, na których Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi, oraz na których Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytułu rękojmi opisane są w Części IV SIWZ.

3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać wszelkie wady przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku braku usunięcia zgłoszonej wady w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku opóźnienia przekraczającego 45 dni Zamawiający uprawniony jest zlecić usunięcie wady osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty z tego tytułu.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. W przypadku umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od daty wykonania robót objętych umową.

2. Niezgłoszenie przez zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia zamawiającemu uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia.

4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w siwz, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

§8

1.Wykonawca wyznacza p. ……..................................................………............ do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy.

2.Zamawiający wyznacza p. ........................................................... do odbioru prac projektowych.

3.Wykonawca wyznacza p. ……….......................................…. do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy. Tel. kontaktowy………………………………….

§9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy                      (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót, w stosunku do określonego umową terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Kara wymieniona w ust. 3 zostanie potrącona w pierwszej kolejności z wynagrodzenia,  o którym mowa w § 2.

5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 21 dni Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności płacenia kary, o której mowa w ust. 2, zachowując równocześnie prawo do kary umownej określonej w ust.1 oraz kar umownych określonych w ust. 3 naliczonych do dnia odstąpienia od umowy. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu określonego w  niniejszym ustępie może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ustalonego w umowie jako termin zakończenia robót.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad                 stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

7. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań umownych.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                           na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza wartości określone w zastrzeżonej karze umownej.

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości                             wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy każdorazowo w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,przekraczającego 14 dni.

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany.

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 5 % wartości brutto niniejszej umowy w przypadku nie przedłożenia  Zamawiającemu w terminie określonym w umowie poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian.

13.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 2% wartości brutto niniejszej umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu  zapłaty.

§10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

a) Wykonawca nie podjął realizacji robót, pomimo wygrania przetargu, w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób nie dochowuje zobowiązań umownych,

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 21 dni,

d) Wykonawca zawrze z podwykonawcami umowy na roboty z wynagrodzeniem łącznie przekraczającym 80 % wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy albo zostaną zawarte z dalszymi podwykonawcami umowy za wynagrodzeniem przekraczającym wynagrodzenie należne podwykonawcy.

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią.

§11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

§12

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do właściwego sądu.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§13

1. Kary pieniężne zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Do umowy nie zostaną wprowadzone zmiany postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  oraz aktualnych uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych w tym zakresie.

§14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony.

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:

a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Brak możliwości realizacji robót musi być zgłoszony w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego realizację robót i wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu wykonania robót w takim przypadku może nastąpić o okres istnienia warunków uniemożliwiających wykonanie robót;

- klęski żywiołowe;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń.

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

b) Zmiany osobowe:

- zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia na inne legitymujące się doświadczeniem wymaganym w SIWZ.

c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:

- zmiany szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług.

d) Płatności:

- zmiany terminów płatności wynikające z innych zmian umowy.

e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione Świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;

- wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.

§15

Umowę sporządzono w 4 -ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: