 Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o.

Wilcza Góra, ul. Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola
                                                                                                                   Piaseczno, 13.10.2014r.                    
dotyczy:  Budowa drogi powiatowej 2837W, ul. Piaseczyńska w Złotokłosie i Szczakach, 

                gm. Piaseczno
Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
1. Projekt zakłada wykonanie warstwy odsączającej gr 15 cm na jezdni, a w przedmiarze jest to warstwa pominięta. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Należy ująć wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 15 cm w ilości 5268 m2. 
2. W związku z powyższym pytaniem prawidłowa ilość robót ziemnych do wykonania łącznie z wywozem (korytowanie śr. na gł. 50-55cm) jest dużo większa 878 mb* 7m (6 jezdnia i 0,5m pod krawężnik z każdej strony)* 0,5 m głębokości = 3073 m3.

Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Ilość robót ziemnych pozostaje bez zmian- w robotach rozbiórkowych ujęto usunięcie warstwy tłucznia o grub. 20 cm. 
3. Czy zakres zamówienia nie obejmuje wykonania chodników i zjazdów z kostki, ulic bocznych łącznie z podbudową i obramowaniem, trawników, humusowania i umocnienia skarp oraz przepustów gdyż nie ma tych prac wyszczególnionych w przedmiarze, a występują w projekcie?
Odpowiedź:
Nie obejmuje wykonania chodników, zjazdów i ulic bocznych. W poz.12 przedmiaru plantowanie po robotach po obu stronach jezdni, a w poz.24 przyjęto naw. z tłucznia dla wykonania podjazdów . 
4. Prosimy o udostępnienie wyników badań geotechnicznych (operatu), na które powołuje się punkt 3.5 Projektu Budowlano-Wykonawczego.
Odpowiedź:
W załączeniu przesyłamy badania.

5. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni, w celu weryfikacji ilości zawartych w przedmiarze robót, który zgodnie z SIWZ jest materiałem pomocniczym.
Odpowiedź:
W załączeniu inwentaryzacja

6. Kto jest właścicielem materiału pochodzącego z wycinki drzew? Jeśli Zamawiający, prosimy o dokładne wskazanie miejsca, w które należy odwieźć materiał.
Odpowiedź:
W cenie oferty należy ująć wywózkę i zutylizowanie krzaków.

7. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew? Prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź:
Został złożony wniosek; przewidywany termin uzyskania pozwolenia: na moment rozpoczęcia robót.
8. Projekt Budowlano-Wykonawczy przewiduje odtworzenie rowów na całej długości odcinka. Czy odtworzenie rowów jest w zakresie przedmiotowego zadania? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje lub wskazanie pozycji, w których należy wycenić ww. zakres robót.
Odpowiedź:
nie obejmuje.

9. Projekt Budowlano-Wykonawczy przewiduje wykonanie przepustów pod zjazdami. Czy wykonanie przepustów jest w zakresie przedmiotowego zadania? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie projektu przepustów oraz uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje lub wskazanie pozycji, w których należy wycenić ww. zakres robót.
Odpowiedź:
nie obejmuje

10.Projekt Budowlano-Wykonawczy przewiduje wykonanie trawników, które ukazano na planie sytuacyjno-wysokościowym. Czy wykonanie trawników jest w zakresie przedmiotowego zadania? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje lub wskazanie pozycji, w których należy wycenić ww. zakres robót.
Odpowiedź:
nie obejmuje

11. Projekt Budowlano-Wykonawczy przewiduje wykonanie chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej, które ukazano na planie sytuacyjno-wysokościowym. Czy wykonanie ww. zjazdów i chodnika jest w zakresie przedmiotowego zadania? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje lub wskazanie pozycji, w których należy wycenić ww. zakres robót.
Odpowiedź:
nie obejmuje
12. Zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym (pkt. 1.4 – zestawienie elementów) należy wykonać 1396 m obrzeży betonowych. Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji obrzeży.
Odpowiedź:
nie obejmuje
13. Czy zakres przedmiotowego zadania obejmuje wykonanie stałej organizacji ruchu? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu zawierającego wszelkie niezbędne uzgodnienia.
Odpowiedź:
w zakresie jezdni

14. Udostępnione specyfikacje techniczne nr D.05.03.05/01 oraz D.05.03.05.02 powołują się na nieaktualne normy serii PN-S podając między innymi oznaczenia BA 0/12,8 oraz BA0/20. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe mają być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami serii PN-EN 13180-x oraz Wymaganiami Technicznymi WT-2 2010.
Odpowiedź:
w załączeniu aktualne ST
