Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki  9                                                                                                       tel./fax. (022) 756-24-80                                                                               05-500 Piaseczno    




                                                tel. (022) 756-24-82

KDM.2264.9.2. 2013. DG                                                                                  Piaseczno, 2013-06-12






Wyjaśnienia do SIWZ  


Dotyczy: Przebudowy mostu w Głoskowie wraz z dojazdami – ul.Szkolna – droga nr 2837W.

Postępowanie numer: KDM.2264.9.2013

Do Zamawiającego, w dniu 10.06.2013r., wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający,  zgodnie z art.38 ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania: 

W związku z punktem 2. Wymagań ogólnych D-M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

- 
szczelne wygrodzenie działek prywatnych po demontażu istniejących ogrodzeń prywatnych posesji,

- 
zabezpieczenie budynku gospodarczego na terenie działki Nr 11

- 
inwentaryzacja budynku gospodarczego na działce nr 11 przed wbiciem ścianki szczelnej.

1. Czy Zamawiający posiada zgodę właściciela działek prywatnych na prowadzenie przez ich teren tymczasowej kładki dla pieszych oraz innych robót związanych z przebudową?

2. Co w przypadku gdy właściciele przedmiotowych działek nie wyrażają takiej zgody?

3. Proszę uściślić w jaki sposób i od jakich zagrożeń wykonawca ma zabezpieczyć budynek                       na działce Nr 11?

4. Czemu ma służyć inwentaryzacja budynku przed wbiciem ścianki szczelnej i na czym                           ma polegać?

Odpowiedzi:

1. Inwestycja jest realizowana w trybie i na zasadach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.                              o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Inwestor posiada ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej                             z rygorem natychmiastowej wykonalności, która określa nieruchomości czasowo zajęte dla realizacji kładki na czas budowy mostu.

2. jak w pytaniu nr 1.

3. Budynek o którym mowa w materiałach przetargowych należy zabezpieczyć przed ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia robót przy budowie ściany oporowej SO2                         (praca sprzętu mechanicznego i ludzi, składowanie materiałów, itd).

Budynek jest budynkiem gospodarczym o konstrukcji drewnianej z poszyciem z desek połączony z mniejszym budynkiem (wiatą)o konstrukcji drewnianej z poszyciem z blach. Na wąskim pasie przed ścianą szczytową budynku znajdują się nasadzenia roślinne. Proponuje się zabezpieczenie budynku i nasadzeń np. w postaci szczelnego ogrodzenia zabezpieczającego przed uszkodzeniami.

4. Inwentaryzacja ma służyć szczegółowemu udokumentowaniu stanu technicznego budynku przed „wejściem” na budowę (dokumentacja fotograficzna uszkodzeń, obserwacja ewentualnej propagacji istniejących rys).

Rozdzielnik;

1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;

2) Strona internetowa;

3) a/a




   



