Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki  9                                                                                
                fax. 756-24-80                                                                               05-500 Piaseczno    




                                  
                     tel. 756-24-82
                                                                                       Piaseczno  04.06.2012r. 

DOTYCZY: Przebudowy drogi Nr 2825W Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej (Czarnej).

Sprawa numer: KDM.2264.13.2012
                                                           Pytania do SIWZ

Do Zamawiającego w dniach 29.05.2012r.i 04.06.2012r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 pkt. 3 i ust. 2 Upzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Początek opracowania na planie sytuacyjno-wysokościowym- załącznik do opinii komunikacyjnej nr KTR 5421/18/T/2012 oznaczono w km 1+107,97. W projekcie wykonawczym drogowym początek opracowania oznaczono w km 1+203,30. Prosimy o potwierdzenie zgodności pikietażu z projektem wykonawczym
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że pikietaż należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.
Pytanie 2:
W przedmiarach drogowych nie uwzględniono odcinka 80mb drogi wraz z obiektem (wg innego opracowania), natomiast w przedmiarach obiektu mostowego nie uwzględniono konstrukcji drogi na dojazdach do obiektu tj. brak przedmiarów do zadania:
- „ Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa”
- „budowa dojazdów do obiektu”

W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie obmiarów do w/w opracowań lub korektę przedmiarów odcinka drogowego.
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia dokumentację o obmiary dotyczące dojazdów do obiektu, na długości około 80 mb.
Pytanie 3:
Prosimy o odpowiedz czy w zakresie prac wchodzi wycinka drzew (nie zostało uwzględnione w przedmiarach robót)?
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakres robót wchodzi wycinka drzew zgodnie z kosztorysem zamieszczonym do pytania nr 2, w którym określono zakres niezbędnej wycinki drzew.
Pytanie 4:
Prosimy o uściślenie, które z kosztorysów znajdujących się w SIWZ mamy wypełnić i załączyć do oferty, gdyż dla obiektu mostowego jest:
- zbiorcze zestawienie kosztów,

- kosztorys ofertowy- wymagania ogólne,

- kosztorys ofertowy, 

Natomiast do wyceny przebudowy drogi zamieszczony jest przedmiar robót.

Odpowiedź:
Zamawiający w materiałach przetargowych zamieścił opracowane przez autorów dokumentacji projektowej przedmiary robót z zaznaczeniem, iż stanowią materiał pomocniczy zgodnie z SIWZ pkt. 1.Opis przedmiotu Zamówienia, ppkt. 1.2. Cyt: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ – dokumentacja projektowa na wykonanie zadania, ilości robót zamieszczone w przedmiarze z zastrzeżeniem, że stanowią materiał pomocniczy).” 
Podczas oceny ofert Zamawiający bierze pod uwagę tylko cenę całkowitą oferty brutto, zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 12. Sposób obliczenia ceny oferty. Cyt:„Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto ( cenę ryczałtową), podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
Cena całkowita oferty obejmować będzie wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca określa cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac oraz dokumentacji, projektowej. Jednocześnie zamawiający informuje, że znajdujące się w dokumentacji, przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.”
Pytanie 5:
Czy zamawiający dopuszcza dysponowaniem:

- jedną osobą posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności mostowej i drogowej oraz jedną osobą z uprawnieniami w specjalności mostowej?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, dysponowaniem przez Wykonawcę jedną osobą posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności mostowej i drogowej oraz jedną osobą z uprawnieniami w specjalności mostowej, lub drogowej.
