Część V.

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu …………………........2010r. w Piasecznie, pomiędzy: 

Powiatem Piaseczyńskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, zwanym dalej Zamawiającym, 

REGON : 013301438,    NIP : 123 – 08 – 29 – 375

reprezentowanym przez: 

1.Marka Gielecińskiego – Wicestarostę Piaseczyńskiego

2.Antoniego Kobusa – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

a 

firmą …………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 9/KDM/2010), została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pod nazwą:
”Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla hali magazynowej”
zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym część nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Załącznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Załącznikiem do umowy jest również oferta Wykonawcy.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy: 
do dnia – 30 września 2010r., przy czym w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy wymagane jest opracowanie dokumentacji technicznej i przedłozenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
( 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wskazanie terenu (obiektu) o powierzchni umożliwiającej prowadzenie robót, 

2) udostępnienie Wykonawcy terenu prac w ciągu 10 dni po podpisaniu umowy, 

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

4) dokonanie odbioru robót zanikających lub uzgodnionych etapów robót po ich zakończeniu
i zgłoszeniu przez Wykonawcę; w terminie do 5 dni (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od daty zgłoszenia ich do odbioru,

5) przystąpienia do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru,

6) dokonanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami w ( 5,

7) uzyskanie pozwolenia na budowę.

( 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) dostarczenie i wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ( 1 niniejszej umowy
z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi  przepisami prawa i normami;

2) oznaczenie terenu budowy i konserwacja urządzeń zabezpieczających,

3) używanie wyłącznie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone odpowiednimi atestami i certyfikatami.

4) przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem,

5) utrzymanie terenu robót w porządku i czystości oraz uprzątnięcie terenu robót po zakończeniu prac, przywrócenie nawierzchni dróg i chodników, przyległych do inwestycji do stanu poprzedzającego jej rozpoczęcie;
6) ubezpieczenie na własny koszt wykonania przedmiotu umowy od wszelkiej odpowiedzialności i posiadanie aktualnej polisy OC przez cały okres realizacji zamówienia, 

7) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego dla przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy,

8) wyznaczenie osoby uprawnionej do pełnienia funkcji kierownika budowy w czasie realizacji zadania.

( 4

 Osoba upoważniona do reprezentowania Zamawiającego: Mirosław Kreczmański

( 5

1. Za prace objęte niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę ……... zł brutto (słownie: ……………...zł) w tym należny podatek VAT…………..
2. Faktury za wykonane roboty będą wystawiane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, każdorazowo po pisemnym potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru procentowego zaawansowania robót, zakresu rzeczowego i finansowego ich wykonania i po dokonaniu protokolarnie odbioru częściowego lub bezusterkowego odbioru końcowego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wystawienie dwóch faktur częściowych i fakturę końcową.

3. Faktury za wykonane prace będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz
z protokołem odbioru (faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu protokolarnego odbioru) oraz oświadczeniem ewentualnych podwykonawców, iż Wykonawca uregulował zobowiązania z tytułu robót zrealizowanych przez podwykonawców w związku z przedmiotowa inwestycją. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest doręczenie faktury wystawionej zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy wraz z załączonym protokołem odbioru i wskazanymi oświadczeniami ewentualnych podwykonawców. 

( 6

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł 10% ceny brutto oferty to jest kwotę …….. zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Powyższa kwota została wniesiona w formie …………………

3. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę traci on zabezpieczenie tj. kwotę wymienioną w pkt  1 wraz z powstałymi odsetkami.

4. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze robót, a pozostałe 30% zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót.

( 7

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od daty odbioru, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zgłoszenia wady. 
2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 3 lata, licząc od daty odbioru o której mowa w §2 ust. 1 pkt 5. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad i usterek.

3. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy, potrącając poniesione koszty w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w § 6 ust  1. 

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

( 8

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia stosownie do potrzeb budowy będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. Wykonawcę obciążają również koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania.

3. Od chwili udostępnienia terenu prac do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z prowadzonymi pracami na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

( 9

1.  Komisyjny końcowy odbiór robót, o którym mowa w ( 2 ust. 1 pkt. 5 zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości wykonanych i zgłoszonych do odbioru robót po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, atestów i certyfikatów. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać w szczególności wszystkie dokumenty dotyczące robót budowlanych z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, zestawienie ilości wykonanych robót, wymagane protokoły i dokumenty, uzgodnienia i zezwolenia instytucji i organów wyznaczonych do tego Prawem budowlanym i innymi przepisami.

2.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, zachowując prawo do kary umownej o której mowa w ( 10 ust. 1,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i mają charakter istotny lub jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, przy czym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w takim przypadku, niezależnie od kar umownych wynikających z opóźnienia w wykonaniu robót, karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w ( 5 ust.1).
c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i mają charakter nieistotny oraz umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1. stosownie do charakteru wad i ich znaczenia dla Zamawiającego. Koszty ewentualnej ekspertyzy rzeczoznawcy w tym zakresie zobowiązuje się ponieść Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót.

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ( 6 ust 4 niniejszej umowy. 

( 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy, określonej w ( 5 ust1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego (z wyłączeniem przypadku określonego w art. 145 ust. 1 ustawy) w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy, określonej w ( 5 ust 1.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w ( 1, w wysokości 0,25 % wartości przedmiotu umowy, określonej w ( 5 ust 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót.

4.  Kara wymieniona w ust. 3 zostanie potrącona z wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1.

5. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, lub któregokolwiek z etapów określonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 30 dni Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego do wykonania robót i bez odrębnego uprzedzenia, zachowując prawo do kary umownej określonej w ust.1, przy czym nie stosuje się kary, o której mowa w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w ust. 1. Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, wskazanego
w § 4 umowy (termin końcowy prawa odstąpienia od umowy na skutek opóźnienia w wykonaniu robót). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza wartości określone w zastrzeżonej karze umownej
( 11
1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub usuwał nieterminowo usterki Zamawiający może wezwać go do zmiany wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie albo dalsze wykonanie robót innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy, według poziomu cen na dzień zlecania zastępczego wykonania robót. Zamawiający może też żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa
w § 5 ust 1. Kwoty należności za zastępcze wykonanie robót lub obniżenia wynagrodzenia zostaną potrącone z wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w § 6 ust. 1.

2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 12

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

   ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:

PAGE  
3

