CZĘŚĆ III
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                        Wspólny słownik zamówień: CPV (nazwa i kod) – 71.32.23.00-4
1. Przedmiot zamówienia 

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego mostu przez  rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn.

1. 2. Skład dokumentacji:


W skład dokumentacji wchodzą w szczególności następujące opracowania: 

1.2.1.Mapa do celów projektowych (wg p. 4.1)

1.2.2. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg p.4.2.)

1.2.3. Koncepcja (wg p. 4.3.3)

1.2.4. Projekt budowlany (wg p. 4.4)

1.2.5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wg p. 4.5) 

1.2.6. Projekt wykonawczy (wg p. 4.6)

1.2.7. Projekty branżowe na przełożenie instalacji kolidujących z mostem dołączone do projektu 

          budowlanego bądź oddzielne
1.2.8. Projekt stałej organizacji ruchu  i na czas budowy z uwzględnieniem prowadzenia ruchu pieszego po tymczasowej kładce (wg p. 4.7)

1.2.9. Przedmiar robót (wg p. 4.8)

1.2.10. Kosztorys ofertowy (wg p. 4.9)

1.2.11. Kosztorys inwestorski (wg p. 4.10)

1.2.12. Specyfikacje techniczne (wg p. 4.11)

1.2.13. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji, operat wodnoprawny i inne wg potrzeb(wg p. 4.12)

2. Lokalizacja i opis obiektu przewidzianego do przebudowy:
Lokalizacja mostu: 

Most przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn  
Opis istniejącego obiektu, dokumentacja fotograficzna i koncepcje przebudowy zawiera ekspertyza techniczna opracowana w kwietniu  2010 roku przez TARCOPOL Sp. z o .o. (opracowanie w załączeniu).
3. Dane wyjściowe i zalecenia Zamawiającego

Zgodnie z ekspertyzą techniczną opracowaną  w kwietniu 2010 roku przez TARCOPOL Sp. z o .o. (opracowanie w załączeniu).

4. Elementy dokumentacji (w formie papierowej)

4. 1. Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych winna być w skali 1:500 (wszelkie odstępstwa należy uzgodnić z Zamawiającym). Mapa winna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej oraz spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami i musi być zaktualizowana  przez uprawnionego geodetę  (ustawia [7] i rozporządzeniach [1.6] i [7.1]). 

·   Pomiar w oparciu o sieć osnowy państwowej

· Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę w formacie „papierowej” (3 egz.)

4.2. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający wymaga opracowania następujących dokumentów, które pozwolą zamawiającemu uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

· Wykaz nieruchomości na terenie inwestycji wg wypisu z ewidencji gruntów i mapy do celów projektowych.

· Załączniki graficzne dla wszystkich pozycji.

· Załącznik winien zawierać: rozwiązanie projektowe, granice nieruchomości i wyraźnie zaznaczoną część działki przewidzianą do zajęcia oraz szacunkową powierzchnię tej części.

· Wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich pozycji ww. wykazu.

Dodatkowo Zamawiający wymaga sporządzenia listy stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 Prawo budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu).

4. 3. Inwentaryzacja mostu i aktualizacja przeglądu, w celu określenia potrzeb remontowych

       4.3.1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego ekspertyzę techniczną opracowaną w kwietniu     

            2010 r. przez TARCOPOL Sp. z o .o. (opracowanie w załączeniu).
4.3.2. Wykonawca dokona aktualizacji przeglądu obiektu, i oceny stanu technicznego w   zakresie niezbędnym dla swoich potrzeb.

4.3.3. Na podstawie wyników ww. przeglądów obiektu Wykonawca uzgodni z Zmawiającym   koncepcję przebudowy obiektu.
4.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany winien być opracowany w 5 egz.
Do projektu budowlanego należy dołączyć kopie uprawnień projektantów i sprawdzających oraz ważne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Na stronie tytułowej projektu należy umieścić numery ewidencyjne działek w granicach przedsięwzięcia.

4.4.1. Projekt zagospodarowania terenu 

   Część opisowa projektu powinna zawierać:

a) przedmiot i zakres opracowania,

b) stan istniejący z omówieniem przewidywanych zmian,

c) projektowane zagospodarowanie terenu,

d) zestawienie powierzchni poszczególnych części, elementów zagospodarowania terenu,

e) dane informujące, czy teren, na którym znajduje się obiekt, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

f) informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska,

g) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu.

 Część rysunkowa projektu winna zawierać:

a) plan orientacyjny, 

b) plan sytuacyjno – wysokościowy z oznaczeniem granic terenu objętego projektem,

c) mapę przedstawiającą stan prawny terenu w tej samej skali, co plan sytuacyjny z wyraźnym zaznaczeniem części nieruchomości przewidzianych do zajęcia.

 4.4.2. Projekt architektoniczno – budowlany
        Część opisowa projektu (opis techniczny) winna zawierać:

a) przedmiot i zakres opracowania,

b) parametry techniczne,

c) stan istniejący,

d) przyjęte rozwiązania projektowe: formę architektoniczną i funkcję obiektu, układ konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy statyczne, założenia przyjęte do obliczeń oraz podstawowe wyniki obliczeń, rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia obiektu (konstrukcja nawierzchni, bariery, odwodnienie, usunięcie kolizji itd.)

e) dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko,

f) wypis z ewidencji gruntów dla wszystkich nieruchomości w granicach przedsięwzięcia.

Ww. dane winny być aktualne w dniu przekazywania Zamawiającemu.

Część rysunkowa projektu winna zawierać:

a) plany obiektu mostowego w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów projektowych,

b) widok boczny,

c) przekrój podłużny i przekroje poprzeczne.

4.4.3. Uzgodnienia i opinie


  Dokumentacja powinna zawierać następujące uzgodnienia i opinie:

a) Uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Piasecznie,

b) Opinia ZUD wraz z załącznikiem graficznym – w dwóch egzemplarzach- w zależności od potrzeby. Stwierdzenia potrzeby uzyskania opinii ZUD nastąpi w trakcie prac projektowych,

c) Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni na obiekcie przez Zamawiającego,

d) Uzgodnienia projektów branżowych na przełożenie instalacji kolidujących z mostem z zarządcami instalacji przekładanej z istniejącego obiektu, 

e) Ewentualne inne uzgodnienia wynikające z opinii ZUD.

Uwaga: wszystkie oryginały uzgodnień oraz oryginały wypisów z ewidencji gruntów muszą znajdować się w osobnej teczce.

4.5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna być opracowana zgodnie          z obowiązującymi przepisami rozporządzenia [1.4]

 4.6. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy winien być opracowany w 5 egzemplarzach.

Część opisowa – obliczeniowa projektu winna zawierać:

a) przedmiot opracowania,

b) zakres opracowania,

c) badania geotechniczne,

d) stan istniejący,

e) obliczenia konstrukcyjne ( w 1 egz.)

f) rozwiązania projektowe,

g) parametry techniczne,

h) konstrukcję nawierzchni,

i) odwodnienie,

j) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

k) roboty ziemne,

l) roboty branżowe.

Część rysunkowa projektu winna zawierać:

a) plan sytuacyjno – wysokościowy na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500,

b) plan sytuacyjny i współrzędne wszystkich punktów charakterystycznych,

c) szczegółowy plan i przekrój podłużny obiektu,

d) przekroje poprzeczne i szczegółowe przekroje konstrukcyjne remontowanego obiektu,

e) rysunki wykonawcze szczegółów konstrukcyjnych, oraz detali mostowych,

f) rysunki:

· rzuty konstrukcyjne fundamentowania z widokiem przekroju podpór,

· rzuty konstrukcyjne płyty z widokiem elementów konstrukcji (płyt, dźwigarów, belek, podciągów itp.),

· schemat i plan łożyskowania obiektu na poszczególnych etapach jego wykonywania,

4.7. Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu winien by( opracowany zgodnie z przepisami 

Część opisowa projektu winna zawierać:
· przedmiot opracowania,

· zakres opracowania,

· charakterystykę drogi – stan istniejący,

· charakterystykę ruchu na drodze,

· przedmiar robót z podziałem na znaki pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu – dla poszczególnych arkuszy i dla całego projektu.

Część rysunkowa projektu winna zawierać:

· plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000, z zaznaczeniem drogi, której projekt dotyczy, kilometrażu.

· plan sytuacyjny wykonany na podstawie własnej inwentaryzacji projektanta, w skali 1:500 
na terenie zabudowanym i 1:1000 poza terenem zabudowanym; na planie sytuacyjnym należy pokazać:

· geometrię drogi (jezdnię, pobocza, chodniki, skrzyżowania, istniejące zjazdy, włączenia dróg gruntowych), z podaniem szerokości jezdni, poboczy, chodników,

· zagospodarowanie terenów przyległych do obiektu mostowego,

· istniejące, projektowane i usuwane  znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Projekt winien uzyskać opinie właściwych organów zarządzających ruchem.

4.8.  Przedmiar robót 

Przedmiar robót winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem i zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar winien składać się z:

karty tytułowej zawierającej:

-
nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,

-
nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót,

-
adres obiektu budowlanego,

-
nazwę i adres Zamawiającego, 

-
datę opracowania przedmiaru robót,

· spisu działów przedmiaru robót,

· tabeli przedmiaru robót.

4.9.  Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego należy wykonać kosztorys ofertowy, bez cen jednostkowych i narzutów.

4.10. Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych 
do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych i obejmować:

· stronę tytułową zawierającą:

· nazwę obiektu lub robót budowlanych, z uwzględnieniem nazw i kodów "Wspólnego słownika Zamówień" i podaniem lokalizacji,

· nazwę i adres Zamawiającego, 

· nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

· imiona i nazwiska, z określeniem funkcji, osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, 

· wartość kosztorysową robót,

· datę opracowania kosztorysu inwestorskiego,

· ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz 
z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,

· przedmiar robót,

· kalkulację uproszczoną,

· tabelę wartości robót scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót z odniesieniem poszczególnych pozycji kosztorysowych do konkretnego numeru Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,

· Pozycje kosztorysowe wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim muszą odpowiadać kolejnym pozycjom w kosztorysie ofertowym.

4.11. Specyfikacje techniczne 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mostowych winny być opracowane w 3 egzemplarzach.

4.12. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji wraz z operatem wodno prawnym

Wykonawca winien opracować materiały projektowe niezbędne dla uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania dokumentacji. Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnień i decyzji.

Wykonawca winien przygotować co najmniej:
1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodno prawnego (operat wodno prawny jeżeli będzie wymagany).

2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu zarówno przez ZUD jak i przez właścicieli urządzeń.

3. Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu drzew.

4. Materiały do zaopiniowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

5. Materiały do uzyskania opinii i uzgodnień Zamawiającego.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na podstawie ww. materiałów wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia, oraz decyzje. W przypadku konieczności, Wykonawca uzyska odpowiednie opinie, lub decyzję środowiskową dotyczącą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezbędne do uzyskania zgody urzędu na wykonanie prac.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienia do działania w jego imieniu. 

5. Nadzór autorski

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą [1] w zakresie niezbędnym do wykonania przebudowy obiektu oraz na każde żądanie Zamawiającego. 

6. Uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającym 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym w trakcie prac projektowych. 

a) Uzgodnienie założeń do projektowania w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy – po dokonaniu przeglądu, inwentaryzacji i przedstawieniu założeń do remontu obiektu przez Wykonawcę,

b) Zaopiniowanie rozwiązań projektowych w terminie do 2 miesiąca od daty podpisania umowy na podstawie dokonanych przeglądów obiektu i zapoznania się z dokumentacją przestawioną przez zamawiającego. 

7. Wymagania dodatkowe

7.1. Wykonawca zobowiązany jest do zmian bądź uzupełnień dokumentacji projektowej w trakcie trwania prac projektowych oraz po ich zakończeniu w ramach nadzoru autorskiego na żądanie zamawiającego.

8. Narady robocze 

Narady mogą być organizowane w zależności od potrzeb. Odbywać się będą w siedzibie  Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego 
i ewentualnie innych stron. 

9. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania projektowego, które podlega odbiorowi ostatecznemu, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Do odbioru wykonawca winien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe wraz z oświadczeniem, uprawnionych projektantów i weryfikatorów o sporządzeniu i sprawdzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Art. 20 p. 4 - Prawo Budowlane).

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego 

Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokołem 
w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego i upoważnia do wystawienia faktury.

10. Obowiązujące przepisy 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami)

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133)

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430)

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 120 poz. 1127)

[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

[1.5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126 
poz. 839)

[1.6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133)

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)

[3] Ustawa z 2004 r. o drogach publicznych (Dz. U. 204  poz.2086).

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602, wraz z późniejszymi zmianami)

[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

[4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 
poz. 1393).
[4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181)

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, wraz z późniejszymi zmianami)

[5.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 179 poz. 1490).

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 wraz 
z późniejszymi zmianami)

[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 
poz. 1086 wraz z późniejszymi zmianami)

[7.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Z 1999 r. nr 30 poz. 297)

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)

[9] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177)

[9.1] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (.....) (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 
poz. 1389,

[9.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072),

[10] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami).

PAGE  
8

