Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9                                                                                          fax. (022) 756-24-80                                                                               05-500 Piaseczno    




                                  tel. (022) 756-24-82

KDM.343-B.F-  54 /  2122 /2010                                                       Piaseczno, 2010-08-09
DOTYCZY: „Opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

· decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

· decyzji  pozwolenia wodnoprawnego,

dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W).” 
Postępowanie numer: 12/KDM/2010
Do Zamawiającego w dniu 06.08.2010r  wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami,  bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie do SIWZ
W dniu 17 lipca 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany w procedurze przygotowywania dokumentacji drogowej w szczególności dotyczące terminów oraz obowiązku wykonywania w pasie drogowym kanałów teletechnicznych. Zmiany te wprowadzono w ustawie o drogach publicznych w art. 39 ust.6 i kolejnych. W związku z powyższym, wnoszę o wprowadzenie do SIWZ informacji o rozszerzeniu zakresu oraz zapisów o możliwości aneksowania umowy związanej z realizacją wymagań wyżej wymienionej ustawy lub o wyraźny zapis, iż wykonawca nie jest odpowiedzialny za uwzględnienie w procesie projektowania zapisów wyżej wymienionej ustawy.

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający  rozszerza  zakres  zadania  o elementy  wynikające  z  zapisów  ustawy z dnia  7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (DZ.U. Nr 106, poz. 675 ) oraz zmienia termin wykonania zadania na dzień 30.11.2011r.

Na podstawie  art. 38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Termin składania ofert był ustalony na 10.08.2010 r. godz. 10:00, został on przesunięty na dzień 20.08.2010 r. godzina 10:00 .
Z poważaniem 
