Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9                                                                                          fax. (022) 756-24-80                                                                               05-500 Piaseczno    




                                  tel. (022) 756-24-82

KDM.343-B.F-  55  /  2166  /2010                                                       Piaseczno, 2010-08-11
DOTYCZY: „Opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskania w imieniu Zamawiającego:

· decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

· decyzji  pozwolenia wodnoprawnego,

dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W).” 
Postępowanie numer: 12/KDM/2010

Pytania  do  SIWZ
Do Zamawiającego w dniach  09.08.2010r i 11.08.2010r wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1. 
Zapis SIWZ: „Wykonawca dokona inwentaryzacji zjazdów i dojść do działek komisyjnie – udziałem przedstawicieli właściwej gminy i Regionu Drogowego MZDW.” Prosimy i o wyjaśnienie w/w zapisu?

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający prostuje zapis, który otrzymuje brzmienie „Wykonawca dokona inwentaryzacji zjazdów i dojść do działek komisyjnie z udziałem przedstawicieli Gminy Lesznowola i Zamawiającego.”
Pytanie 2. 

Prosimy o podanie długości projektowanego odcinka drogi?

Zamawiający odpowiada:
Długość projektowanego odcinka drogi  powiatowej Nr 2843W wynosi około 1,5 km.
Pytanie 3. 

Czy w projekcie uwzględnić oświetlenie drogi?

Zamawiający odpowiada:
W projekcie należy przewidzieć oświetlenie w zakresie wymaganym ze względów bezpieczeństwa ruchu o którym mowa w Dziale IV „Wyposażenie techniczne dróg” Rozdział II „Urządzenia oświetleniowe”, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.Nr 43, poz. 430)
Pytanie 4. 

Czy zakres projektu należy zakończyć na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej będącej w zarządzie MZDW?

Zamawiający odpowiada:
Projekt drogi powiatowej Nr 2843W, należy zakończyć na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej będącej w zarządzie MZDW.
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający posiada warunki włączenia ulicy do drogi wojewódzkiej?

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający  nie posiada warunków włączenia ulicy do drogi wojewódzkiej.
Pytanie 6.
 Czy w  przypadku prac projektowych dotyczących włączenia do drogi wojewódzkiej, które wynikają z warunków technicznych, Zamawiający udzieli dodatkowego zamówienia (np: w przypadku budowy sygnalizacji przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania?)

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia  zamówień uzupełniających, działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytanie 7. 

Przy wyliczaniu wartości nadzoru autorskiego niezbędne jest podanie ilości wizyt na budowie.

Zamawiający odpowiada:
Wycena wartości nadzoru autorskiego jest pozycją ryczałtową, orientacyjnie biorąc pod uwagę zakres inwestycji,  Zamawiający szacuje że do wyceny nadzoru autorskiego należy przyjąć 10 wizyt na budowie.
Pytanie 8. 
Czy wycena nadzoru autorskiego jest pozycją ryczałtową czy uzależnioną od ilości pobytów na budowie?

Zamawiający odpowiada:
 j.w. odpowiedz na pytanie nr 7.
Pytanie 9. 

Kiedy będzie płatność za nadzór autorski?

Zamawiający odpowiada:
      Płatność za nadzór autorski nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego   

      wykonanych robót na podstawie opracowanego  projektu. SIWZ – Część IV, pkt.14.1
Pytanie 10. 

Czy należy wykonać raport oddziaływania na środowisko obligatoryjnie czy po wskazaniu przez organ rozpatrujący wniosek o decyzję środowiskowych uwarunkowaniach? (SIWZ pkt.2.2.)

Zamawiający odpowiada:
      Zgodnie z  zapisami w SIWZ –Część III , Skład dokumentacji -ppkt. 1.2.6 – Materiały do 
      uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
      przedsięwzięcia (wg p. 3.2.8),  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
      (wg p. 3.2.7) należy wykonać jeżeli zostanie  nałożony obowiązek jego sporządzenia 

      przez właściwy organ.
Pytanie 11. 

W jakim czasie Zamawiający przewiduje rozpoczęcie budowy i czas trwania budowy?

Zamawiający odpowiada:
Wieloletni plan inwestycyjny (WPI) Powiatu Piaseczyńskiego zakłada realizację zadania  na lata 2010 – 2012 .
Pytanie 12. 

Ze względu na opracowanie i oddanie dokumentacji w następnym roku kalendarzowym Zamawiający w umowie uwzględnił rewaloryzację ceny o wskaźnik cen towarów i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS?

Zamawiający odpowiada:
Składki cenotwórcze ustalone w kalkulacji prac projektowych nie podlegają waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Pytanie 13. 

Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe za poszczególne pozycje w kosztorysie ofertowym?

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający przewiduje płatności częściowe, zgodnie z zapisami  w  SIWZ, w kwocie do 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do końca 2010r. za zrealizowaną część dokumentacji, zgodnie z kosztorysem ofertowym,  w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego W przypadku odbioru części dokumentacji projektowej w miesiącu grudniu musi być ona fakturowana w dniu odbioru części dokumentacji projektowej  lub w ciągu 3 dni od dnia protokolarnego odbioru części dokumentacji , z terminem płatności do  dnia 31.12.2010r. 
Pytanie 14. 

Zapis umowy: „4. Składki cenotwórcze ustalone w kalkulacji prac projektowych nie podlegają waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT .” W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy wyliczaniu wartości umowy będzie brana cena netto jako niezmienny składnik czy też od kwoty brutto umowy wyliczana będzie wartość podatku VAT? 
Zamawiający odpowiada:
Zamawiający przy wyliczaniu wartości umowy będzie brał cenę netto jako niezmienny składnik cenotwórczy.  

Pytanie 15. 

Jakimi materiałami projektowymi dysponuje Zamawiający w związku z faktem że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez Państwa w 2009r został  wyłoniony wykonawca prac projektowych obejmujących  przedmiotowy odcinek drogi. Czy w związku z tym Zamawiający posiada: mapę do celów projektowych, dokumentację geotechniczna oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża, analizę warunków i bezpieczeństwa ruchu, przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich, koncepcję, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawny, warunki techniczne i uzgodnienia z instytucjami branżowymi oraz inne uzgodnienia, opinie i decyzje.
Zamawiający odpowiada:
Zamawiający nie posiada wymienionych w pytaniu dokumentów.
