Część  IV

WARUNKI OGÓLNE UMOWY O PRACE PROJEKTOWE

1. Określenia podstawowe.

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1) Dniach – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe. 

2) Miesiącach – należy przez to rozumieć miesiące kalendarzowe. 

3) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

4) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14. 

5) Umowie – należy przez to rozumieć porozumienie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, na realizację i zakończenie Projektu, wraz ze wszystkimi załącznikami.

6) Stronach – należy przez to rozumieć Wykonawcę i Zamawiającego, gdy występują jednocześnie. 

7) Projekcie – należy przez to rozumieć całość dokumentacji projektowej we wszystkich zleconych Wykonawcy branżach i zakresach, której wykonanie stanowi zobowiązanie Wykonawcy na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy. 

8) Inwestycji – należy przez to rozumieć budowę  parkingu, na podstawie Projektu opracowanego przez Wykonawcę. 

9) Inspektorze Nadzoru – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która będzie nadzorować realizację Inwestycji. 

10) Wykonawcy Robót – należy przez to rozumieć osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która będzie wykonywać roboty budowlane w celu realizacji Inwestycji. 

11) Zwłoce – należy przez to rozumieć nie wykonanie danej czynności w założonym terminie z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

12) Okresie Rękojmi – należy przez to rozumieć okres wyznaczony w dalszej części Warunków Ogólnych. 

13) Warunkach Ogólnych – należy przez to rozumieć część Umowy zawierającą ogólne punkty o charakterze administracyjnym, finansowym, prawnym i technicznym związane z wykonaniem Umowy – Część IV i V SIWZ. 

14) Warunkach Szczególnych – należy przez to rozumieć część Umowy zawierającą szczególne oraz specjalne punkty umowne. W szczególności będą to zapisy zawarte w  Programie funkcjonalno-użytkowym (Część II SIWZ). 

Pojęcia tak rozumiane pisane są w tekście z dużej litery i są dodatkowo zaznaczone tłustą czcionką.

2. Prawo i język 

2.1. Prawem obowiązującym będzie prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się aktualne przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (ze zm.) i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (ze zm.) 

2.2. Całość korespondencji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie prowadzona w języku polskim. 

3. Umowa i jej części 

Szczegółowy zakres zamówienia określa Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część. W przypadku niejasności załączniki powinny być czytane w kolejności podanej w Umowie.

4. Kompletność ceny umownej 

4.1. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swojej cenie  wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, przeprowadzonych badań, oceny stanu technicznego, przeprowadzonej inwentaryzacji i prac projektowych.

5.2. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania Projektu.

5.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych. Kserokopie wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnień i warunków Wykonawca winien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

5.4. Wykonawca wykona Projekt w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym (Część II SIWZ), oraz będzie zobowiązany do:

1) udzielania wyjaśnień dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań projektowych; 

2) realizacji poleceń Zamawiającego;

3) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych;

4) przestrzegania praw patentowych i licencji. 

5.5. Projekt powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część Projektu.

6. Kontrola i nadzór.

Wykonawca wyznaczy osobę, która będzie upoważniona do nadzorowania i kierowania pracami związanymi z realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. Zmiana tej osoby może nastąpić jedynie na zasadach określonych w p. 9.

7. Harmonogram prac projektowych 

7.1. Opracowania projektowe i elementy opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach Projektu, muszą być realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac projektowych.

7.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych. 

7.3. W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

1) poszczególne elementy Projektu,

2) kolejność realizacji poszczególnych elementów Projektu,

3) terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do odbioru częściowego lub ostatecznego poszczególnych elementów Projektu.

7.4. Harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

7.5. W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego.

8. Kontakty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

8.1. Kontakty między Zamawiającym i Wykonawcą będą się odbywały w terminach i miejscu określonym w siwz. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

8.2. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w siwz.

8.3.    Wymagania dotyczące dokumentów związanych z prowadzeniem nadzoru nad wykonaniem    dokumentacji projektowej określone są w siwz.

9. Personel, sprzęt i oprogramowanie komputerowe

9.1. Wykonawca powinien skierować do wykonania Projektu personel wskazany w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Projektu.

9.2. Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany, o której mowa w punkcie 9.1. nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

9.3. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w punkcie 9.1. w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

10. Odbiory.

10.1 .Odbiory częściowe, odbiór końcowy i odbiór po okresie rękojmi opracowań projektowych dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w siwz.

10.2 .Wraz z odbiorem ostatecznym opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

1) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie:

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

b) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót,

d) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

2) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,

3) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

4) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką, Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających ich autora.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

11.1 .Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy brutto.

11.2 .Zabezpieczenie może być wniesione:

1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.3 . Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno obejmować okres o miesiąc dłuższy od umownego terminu wykonania Zamówienia. 

11.4 Zabezpieczenie powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.

11.5 . Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 11.4. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

11.6 .W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zgodnie z punktem 12.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

11.7 .Jeśli Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 12.5. i 12.6. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert oraz, zgodnie z art. 46 ust. 5. cytowanej wyżej ustawy, zatrzyma wadium wraz z odsetkami.

11.8 .Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia Zamawiającemu zapłatę za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.

11.9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego odbioru opracowań projektowych, pod warunkiem wcześniejszego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

12. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi

12.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację projektową na okres 3 lat.

12.2. Bieg Okresu Rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego opracowań projektowych.

12.3. Najpóźniej w dniu odbioru ostatecznego Projektu Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

12.4. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w punkcie 11.2.

12.5. Zabezpieczenie powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.

12.6. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 12.5, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu odpowiednio wcześnie przed datą odbioru ostatecznego Projektu.

12.7. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zgodnie z punktem 11.2. ust. 1). 

12.8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązań zawartych w punktach 12.6 i 12.7, Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru zabezpieczenia z tytułu Rękojmi z kwoty złożonej przez Wykonawcę jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

12.9. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie rękojmi, i które wynikają: 1) z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części, 2) z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy.

12.10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w punkcie 12.1., jeżeli reklamował wadę w Projekcie przed upływem tego terminu.

12.11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w Projekcie, ujawnionych w okresie rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad w Projekcie będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem z tytułu rękojmi.

12.12. W okresie rękojmi Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest dokonywać aktualizacji Projektu, jeśli taka aktualizacja konieczna jest z uwagi na zmianę przepisów obowiązujących w RP.

12.13. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru po okresie rękojmi.

13.  Płatności.

13.1 . Zamawiający przewiduje płatność za wykonane i odebrane opracowania projektowe fakturą końcową. Faktura ostateczna będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru ostatecznego. Wynagrodzenie za prowadzenie nadzoru autorskiego zostanie uregulowane po zakończeniu realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie w/w projektu wykonawczego. W przypadku nie zrealizowania inwestycji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nadzór autorski. 

13.2 . W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane.

13.3 . Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 10 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

13.4 Płatności będą dokonywane w złotych polskich, za pośrednictwem banku prowadzącego obsługę bankową Zamawiającego.

13.5 Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

14. Kary umowne.

Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne z następujących tytułów:

14.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za Zwłokę w wykonaniu prac projektowych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w Okresie Rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad,

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

14.2. W wypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy bez dodatkowego wyznaczenia terminu. 

14.3. Kary pieniężne zostaną potrącone z faktury ostatecznej, o której mowa w punkcie 13.1 lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

14.5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Projektu i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

14.6. Koszty spowodowane błędami projektowymi ponosić będzie Wykonawca.

15. Spory 

15.1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

15.2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

15.3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w punkcie 15.2. Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego. 

15.4. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.



